MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO

| Risco 1: Deficiência na definição da demanda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade | Média |  |
| Dano potencial | Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. |  |
| Ação Preventiva | Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. | Responsável |
|  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência | Restabelecimento da demanda | Responsável |
|  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

| Risco 2: Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa |  |
| Dano potencial | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início do fornecimento. |  |
| Ação Preventiva | Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. | Responsável |
|  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência | Exposição do arcabouço legal em que a aquisição deva seguir. | Responsável |
|  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

RISCOS – FASE DE LICITAÇÃO

| Risco 3: Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa |  |
| Dano potencial | Encerramento da Licitação. |  |
| Ação Preventiva | Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. | Responsável |
|  |  | Equipe de Licitação |
| Ação de Contingência | Suspensão da licitação | Responsável |
|  |  | Equipe de Licitação |

| Risco 4: Processo licitatório sem empresas interessadas ou com todos os licitantes desclassificados e/ou com propostas superiores ao praticado no mercado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa |  |
| Dano potencial | Licitação deserta ou fracassada |  |
| Ação Preventiva | Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências e especificações do Termo de Referência; Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado | Responsável |
|  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência | Nova licitação | Responsável |
|  |  | Equipe de Licitação |

RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

| Risco 5: Falha ou ausência de entrega do material pela Contratada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade | Média |  |
| Dano potencial | Descumprimento na execução contratual. Prejuízos orçamentários à Administração. |  |
| Ação Preventiva | Estabelecimento de rotinas de acompanhamento e cobrança das entregas | Responsável |
|  |  | Fiscal |
| Ação de Contingência | Aplicação de sanções administrativas à contratada | Responsável |
|  |  | Unidade gestora executora |

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

| PROBABILIDADE DE RISCOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAIXA | MODERADA | ALTA |
| Risco 2 | Risco 1 | - |
| Risco 3 | Risco 5 | - |
| Risco 4 | - | - |

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 4, poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo, esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

______________________

Assinatura e identificação do servidor responsável